IES Abastos – DAW 7K
TFG – Desarrollo de Aplicaciones Web
Alumno: Oscar Pereira
Repositorio: https://github.com/odps/Cinemax

Cinemaxx
Product Backlog

A continuación, se presenta el Product Backlog Inicial para el proyecto Cinemaxx, una plataforma web de reserva de entradas de cine. Este backlog está organizado por épicas y user stories, priorizadas según su importancia y dependencias técnicas. Cada user story incluye una descripción, criterios de aceptación y una estimación inicial de esfuerzo (en puntos de historia).

## Épica 1: Registro y Autenticación de Usuarios
### User Story 1.1: Registro de Usuario
- Descripción: Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para poder reservar entradas de cine.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe proporcionar nombre, correo electrónico y contraseña.
  - El correo electrónico debe ser único.
  - Se debe enviar un correo de confirmación tras el registro.
- Estimación: 3 puntos.
### User Story 1.2: Inicio de Sesión
- Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi perfil y reservar entradas.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder iniciar sesión con su correo y contraseña.
  - La autenticación debe ser segura utilizando JWT.
- Estimación: 3 puntos.
### User Story 1.3: Recuperación de Contraseña
- Descripción: Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder solicitar un enlace de recuperación de contraseña.
  - El enlace debe ser enviado al correo electrónico registrado.
- Estimación: 2 puntos.

## Épica 2: Gestión de Películas y Salas
### User Story 2.1: Crear y Editar Películas
- Descripción: Como administrador, quiero crear y editar películas para mantener actualizada la cartelera.
- Criterios de Aceptación:
  - El administrador debe poder agregar nombre, género, límite de edad, director y descripción.
  - Las películas deben ser editables en cualquier momento.
- Estimación: 5 puntos.
### User Story 2.2: Crear y Editar Salas
- Descripción: Como administrador, quiero crear y editar salas de cine para gestionar las funciones.
- Criterios de Aceptación:
  - El administrador debe poder agregar el número de sala, capacidad y disposición de asientos.
  - Las salas deben ser editables en cualquier momento.
- Estimación: 5 puntos.
### User Story 2.3: Asignar Películas a Salas
- Descripción: Como administrador, quiero asignar películas a salas y definir horarios de funciones.
- Criterios de Aceptación:
  - El administrador debe poder seleccionar una película, una sala y un horario.
  - No debe haber conflictos de horarios en la misma sala.
- Estimación: 8 puntos.

## Épica 3: Búsqueda y Reserva de Entradas
### User Story 3.1: Búsqueda de Películas y Horarios
- Descripción: Como usuario, quiero buscar películas disponibles y ver sus horarios.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder filtrar películas por género, fecha y sala.
  - Los resultados deben mostrar horarios disponibles.
- Estimación: 5 puntos.
### User Story 3.2: Selección de Asientos
- Descripción: Como usuario, quiero seleccionar asientos en tiempo real para una función.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe ver un mapa interactivo de la sala con asientos disponibles.
  - Los asientos seleccionados deben bloquearse temporalmente durante la reserva.
- Estimación: 8 puntos.
### User Story 3.3: Reserva y Pago de Entradas
- Descripción: Como usuario, quiero reservar y pagar entradas de cine de forma segura.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder seleccionar un método de pago (Stripe/PayPal).
  - Tras el pago, se debe generar una factura y enviar una confirmación por correo.
- Estimación: 8 puntos.

## Épica 4: Gestión de Reservas y Perfil de Usuario
### User Story 4.1: Ver Historial de Reservas
- Descripción: Como usuario, quiero ver mi historial de reservas para consultar mis compras anteriores.
- Criterios de Aceptación:
  - El historial debe mostrar películas, salas, horarios y asientos reservados.
  - El usuario debe poder descargar facturas.
- Estimación: 3 puntos.
### User Story 4.2: Cancelar Reservas
- Descripción: Como usuario, quiero cancelar una reserva antes de la función.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder cancelar una reserva desde su perfil.
  - Se debe reembolsar el pago si la cancelación se realiza dentro del plazo permitido.
- Estimación: 5 puntos.
### User Story 4.3: Dejar Reviews
- Descripción: Como usuario, quiero dejar una reseña sobre la sala de cine después de la función.
- Criterios de Aceptación:
  - El usuario debe poder calificar la sala (atención, limpieza, etc.).
  - Las reseñas deben ser visibles para otros usuarios.
- Estimación: 3 puntos.

## Épica 5: Dashboard de Administración
### User Story 5.1: Visualización de Estadísticas
- Descripción: Como administrador, quiero ver estadísticas sobre la afluencia de salas y la popularidad de películas.
- Criterios de Aceptación:
  - El dashboard debe mostrar gráficos de ingresos, películas más vistas y salas más populares.
- Estimación: 8 puntos.
### User Story 5.2: Gestión de Usuarios
- Descripción: Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados en la plataforma.
- Criterios de Aceptación:
  - El administrador debe poder ver, bloquear o eliminar usuarios.
- Estimación: 5 puntos.
### User Story 5.3: Análisis Demográfico
- Descripción: Como administrador, quiero conocer la demografía de los usuarios que frecuentan las sesiones.
- Criterios de Aceptación:
  - El dashboard debe mostrar datos como edad, género y ubicación de los usuarios.
- Estimación: 5 puntos.

## Épica 6: Integración y Despliegue
### User Story 6.1: Integración con APIs de Pago
- Descripción: Como desarrollador, quiero integrar Stripe/PayPal para procesar pagos de forma segura.
- Criterios de Aceptación:
  - Los pagos deben procesarse sin errores y generar una factura automáticamente.
- Estimación: 8 puntos.
### User Story 6.2: Despliegue en AWS
- Descripción: Como desarrollador, quiero desplegar la aplicación en AWS para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad.
- Criterios de Aceptación:
  - La aplicación debe estar disponible en un entorno de producción en AWS.
- Estimación: 8 puntos.

## Priorización Inicial
1. Épica 1: Registro y Autenticación de Usuarios (8 puntos).
2. Épica 2: Gestión de Películas y Salas (18 puntos).
3. Épica 3: Búsqueda y Reserva de Entradas (21 puntos).
4. Épica 4: Gestión de Reservas y Perfil de Usuario (11 puntos).
5. Épica 5: Dashboard de Administración (18 puntos).
6. Épica 6: Integración y Despliegue (16 puntos).